XX工程施工合同

甲方：东莞市松山湖房地产有限公司

乙方：XX有限公司

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》，结合本工程实际施工情况，在乙方投标承诺满足本工程要求的前提下，本着互惠互利的原则，经甲乙双方协商签订本合同，以资共同遵守。

一、工程项目：

松山湖园区购物亭改造工程

二、承包范围：XX所含工程量。

三、承包方式及工作内容：

本工程采取包工包料的承包方式，乙方承包甲方现场确认的所含工程量；

四、合同工期：

施工总天数XX日历天，开工时间XX年XX月XX日，竣工时间XXXX年XX月XX日。

如乙方中途不能按甲方的进度计划实施，则甲方有权要求乙方加强施工力量，并给予100—300元/天的经济处罚；必要时甲方可自行补充施工力量，更换新工队伍，由此造成的一切损失由乙方负责。

五、合同价款：

本工程按照优质优价的原则，在保证质量进度安全的前提下，执行图纸所包含内容总价包死，不再另外计取费用，如现场发生的其他变更增减项目，需甲方确认，工程竣工后进行结算确定。

合同总价（大写）：XXXXXX(包税)

（小写）：XXXXX元

以上合同总价除造价外，还包含以下内容：

a）现场材料二次转运；

b）一般性缺陷消除及施工工艺现场调整修改用工；

c）各施工交叉影响用工

d）定额内容内计时工；

e）安全文明施工用工及清退场用工；

f）政策性调整及市场价格调整；

g）夜间施工增加费及赶工增加费；

h）本工程质保期间的工程维修；

i）配合同场测量放线、承包范围内的检验试验。

j) 项目施工用水用电费用。

六、工程质量：

工程质量必须达到国家或行业的质量检验评定的合格标准。

乙方需按图纸指定品牌采购材料，并由甲方确认后方可使用。

乙方在施工过程中应严格按照施工规范和操作规程精心组织施工，确保工程质理达到国家或行业的质量检验评定的合格标准。如质量达不到合格标准，乙方应无偿返工修理直至达到合同要求，并承担由此造成的经济损失，甲方视情节轻重予以经济处罚。

七、安全生产及文明施工：

乙方必须认真遵守国家及当地政府部门制定的有关安全生产的法律、法规，采取措施确保施工安全，工伤频率控制为零，杜绝重大伤亡事故。施工中若因乙方操作不当、不服从指挥等原因造成安全事故，乙方承担全部经济和法律责任。

现场施工过程中，必须遵守当地政府有关文明施工的规定，做到工完场清，料具堆放整齐。

八、付款方式：

1、乙方在完成整个工程后通知甲方进行验收，验收合格后，由甲方在15个工作日内支付至合同价的90%工程款，剩余10%的保修金在保修期到期后15个工作日付清。

九、双方职责：

（一）甲方职责

1、负责现场施工、生活用水电，按施工方案接至施工现场；

2、全权管理质量、安全生产、进度、文明施工、结算考评；

3、对编制施工组织设计，乙方进行技术指导，并于施工前对乙方进行口头或书面技术交底和安全交底，解决施工中遇到的技术难题，满足施工要求；

4、工程中若有变更，及时书面通知乙方；

5、负责对乙方的工作过程和结算实施监督检查，在乙方工程质量、工期、安全、文明施工等不能满足工程所需时，甲方有权要求乙方限期整改，直至满足要求；

6、负责现场施工的协调工作；

7、根据合同条款，如乙方因转包、工期、质量等原因，导致本合同无法正常履行或自动终止时，甲方有权要求乙方必须无条件退场，并承担相应的经济和法律责任。

8、甲方向乙方提供必要的生产、生活临建设施及场地，如产生相关费用由乙方自行处理。

（二）乙方责任

1、现场负责人：

乙方负责人必须常住工地，亲临现场指导日常工作，保证电话24小时畅通。若发生遥控指挥，发号施令，不到工地的，每天罚款100元。

2、乙方人员必须遵守甲方有关安全生产、消防、计划生育、文明施工等规定，必须服从甲方的统一指挥，在未征得甲方书面同意得前提下，不得更换现场其他施工人员，否则，甲方可酌情予以处罚。

3、乙方不得将工程转包或分包给他人，否则，甲方有权无条件终止本合同，一切损失由乙方承担。

4、组织具有技术能力强、素质较高的青壮年工人，并配备专职技术、质量、安全、料具管理人员，采取相应的管理措施，确保工程质量达到合同要求，若乙方未实现工程质量等级标准，不予结算，令其退场。

5、乙方人员必须按施工图纸及施工方案组织施工。爱护甲方提供的设备及工具，如发生损坏或丢失照价赔偿。施工用随手工具、劳动保护用品由乙方自备。

6、各班组交叉作业时，必须做到文明施工，不得因材料或其他原因发生争吵或打架事件，若发生打架事件，除医药费由责任班组自理，每发生一次视情节轻重以罚款，不得少于100元。

7、工作过程中，各工种必须完成本工种工作内容。必须派专人清理施工现场、生活区，保证施工现场和生活区整洁规范。如未做到视情节轻重每次处以罚款200——500元。

8、乙方对与其确定劳动关系的工人必须认真审查，保证不雇佣负案在逃人员，且身体素质和技术水平满足工程施工需要，工人年龄不得低于十八周岁及超过50周岁。乙方工作人员须持个人身份证，并将其并报甲方物业公司备案。乙方应遵守国家计划生育政策，严禁乙方家属滞留施工现场。

9、甲方负责向乙方提供有偿临时用住房，乙方入场后应立即在甲方物业公司办理施工人员暂住证。

10、人员进场后组织有关人员进入场教育，并进行监督、检查。

十、结算条款

工程竣工完成后，按实际结算。

十一、保修条款：

工程保修期：乙方提供2年无偿保修服务。保修期过后，乙方可提供有偿保修服务。

保修期间，如发现质量问题，甲方及时通知乙方，乙方必须在三天内进场进行维修和更换，若乙方不配合，甲方可委托其他单位完成，所需费用由乙方全额支付。

十二、违约责任：

1、甲、乙方无故不能履行合同各项条款，应承担相应的违约责任；

2、乙方不能按合同约定履行自己的各项义务，不能按合同工期竣工，施工质量达不到要求及发生其它使合同无法履行的行为，应承担违约责任。

3、任何一方无正当理由终止合同的，必须向另一方支付1000元的违约金，并承担由此造成的一切经济损失。

十三、其它

1、双方在履行合同过程中发生争议时，首先应友好协商解决，协商不成时，可通过以下方式解决：可以向有关主管部门调解，当事人不愿和解、调解或者和解调解不成的，双方可以向甲方所在地的仲裁委员会申请仲裁。

2、未尽事宜，双方协商解决。

3、本合同一式肆份，甲乙方各持两份，甲乙双方签字盖章后合同生效，付清全部工程款后自动失效。

甲方（章）：

法定代表人（签名）：

联系电话：0769-22892338

乙方（章）：

法定代表人（签名）：

乙方收款帐号：

开户行：

联系电话：

合同签订地点：东莞市松山湖科技产业园区

合同签订时间：二○一三 年   月   日