青少年活动中心雨棚维修工程施工合同

工程名称：青少年活动中心雨棚维修工程

工程地点：创意生活城青少年活动中心

甲    方：

乙    方：

青少年活动中心雨棚维修工程施工合同

甲    方：                              
乙    方：

按照中华人民共和国有关法律法规，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
第一条 工程概况
1、 工程名称：青少年活动中心雨棚维修工程

工程地点：创意生活城青少年活动中心

工程范围：青少年活动中心雨棚总面积约为1425平方米。主要施工内容是对原有铝压条进行拆除并重新安装、封玻璃胶、对耐力板上有裂缝处进行维修等。

工程内容：包人工、包拆除、包施工工具、包运输、包质量、包工期、包安全、包税金。 
2、开工日期：年  月  日。（具体开工时间以甲方派发的开工令为准）。
   竣工日期：年  月   日。
3、质量等级：合格。

4、合同价款：合同总价为    元（大写：  ）。经甲乙双方协商，经甲乙双方协商，本工程按照优质优价的原则，在保证质量进度安全的前提下，执行按实际工程量结算。

第二条 甲方工作

负责对乙方进行技术交底。

第三条 乙方工作

1、按质、按量、按时完成施工任务。

2、在指定的地方取弃土石方。

3、保持施工现场整洁。

4、注意保护地下管线，如损坏则负责赔偿。

5、负责缴纳国家规定的税金。
第四条 进度计划
1、乙方向甲方提供施工方案和工程进度计划。
2、乙方按照甲方代表批准的施工组织方案和工程进度计划进行施工。

第五条 工期延误

乙方每延误一天，则扣除工程价款的1％作为处罚金。处罚金不能超过合同价款的10％。
第六条 检查和返工

甲方可随时对工程进行检查，如发现工程质量达不到约定的标准，乙方应无条件返工。因返工所造成的额外支出由乙方承担。

第七条 保修期约定

本工程保修期为3年，自竣工验收合格之日起计算，在保修期间因维修质量问题导致的相关费用由乙方承担。
第八条 工程款支付
1、工程款支付方式：银行转帐。
2、工程款支付金额和时间：本次维修工程竣工经甲方验收合格后，一个月内向乙方支付工程款至90%，剩余10%工程款待保修期满及结算后15日内一次性付清。

第九条 设计变更

如因设计变更，则双方协商解决。 
第十条 竣工结算
    乙方必须严格按照甲方要求完成所有工程。除设计变更外，本工程以合同价款结算，不作调整。 
第十一条 争议
    执行本合同时如发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，可到当地人民法院起诉。
第十二条 合同生效与终止
    本合同自双方签订之日起生效。双方履行合同全部义务，乙方向甲方交付竣工工程，竣工结算价款支付完毕后，本合同即告终止。
第十三条 合同份数

本合同一式叁份，甲方持一份，乙方持一份，甲方上级主管部门一份。
甲  方（公章）：                 乙  方（公章）：                                    
法定代表人：                    法定代表人：
委托代理人：                    委托代理人：
电话：22891380                  电话：
开户银行：                      开户银行：
帐号：                          帐号：

合同订立时间:      年    月   日